## Slide 1: Tablica koncepcyjna sklepu internetowego
Maks Wiśniewski, Jakub Janeczko

## Slide 2: ¿Dlaczego tu jesteśmy?
Zdecydowaliśmy się na ten projekt, aby dostarczyć klientom innowacyjne rozwiązanie, umożliwiając im podejmowanie świadomych decyzji, rozwiązywanie konfliktów i tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu sklepami internetowymi.

## Slide 3: elevator pitch
Dla przedsiębiorców e-commerce, nasze oprogramowanie 'ShopMaster' to wszechstronne narzędzie do zarządzania sklepami internetowymi, oferujące intuicyjny interfejs oraz pełne wsparcie w obszarze produktów, zamówień, płatności, faktur i promocji. Wyróżnia się ono spośród konkurencyjnych rozwiązań dzięki swojej kompleksowości i możliwości podejmowania lepszych, bardziej świadomych decyzji w biznesie e-commerce.

## Slide 4: REKLAMA
- ShopMaster "Twoje e-commerce, Twoja kontrola!"
- Korzyści:
ShopMaster pozwala na łatwe zarządzanie produktami, zamówieniami i płatnościami, dzięki czemu Twój sklep działa efektywnie i bez zakłóceń.
Nasza aplikacja umożliwia szybkie i bezbłędne generowanie faktur, co ułatwia obsługę klientów i finansów.
Skuteczne Kampanie Promocyjne: Dzięki ShopMaster możesz tworzyć i zarządzać promocjami, przyciągając nowych klientów i zwiększając sprzedaż.
Elastyczność Dostosowana do Twoich Potrzeb: Nasze rozwiązanie jest skalowalne i dostosowuje się do rozwoju Twojego biznesu e-commerce, zapewniając Ci kontrolę nad każdym aspektem.

## Slide 5: Lista-NIE
W zakresie projektu: | Poza zakresem projektu:
1. Zarządzanie produktami: Dodawanie, edycja i usuwanie produktów w sklepie internetowym, zarządzanie cenami i stanem magazynowym. 2. Obsługa zamówień i płatności: Przyjmowanie zamówień online, obsługa płatności elektronicznych i generowanie faktur. 3. Tworzenie i zarządzanie promocjami, w tym możliwość korzystania z kodów rabatowych. | 1. Rozwój sprzętu lub infrastruktury sprzętowej (np. serwery). 2. Tworzenie treści i grafik produktów – odpowiedzialność klienta. 3. Obsługa logistyki dostawy fizycznych towarów. 4. Marketing i kampanie reklamowe poza samą reklamą oprogramowania. 5. Długotrwałe usługi wsparcia technicznego poza określonym okresem po wdrożeniu.
Nieokreślone:
1. Dokładne terminy projektu i harmonogram działań. 2. Konkretne szczegóły dotyczące integracji z istniejącymi systemami klienta. 3. Liczba użytkowników, którzy będą korzystać z oprogramowania. 4. Dokładny budżet projektu i koszty dodatkowe, które mogą się pojawić. 5. Szczegóły dotyczące testów i wdrożenia oprogramowania.

## Slide 6: ShopMaster od strony klienta
Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji: Konsultacje z ekspertami ds. bezpieczeństwa w firmie klienta.
Osoby ds. Dostarczania Sprzętu i Infrastruktury: Współpraca z specjalistami ds. infrastruktury IT i dostarczania sprzętu.
Klienci Wewnętrzni i Pracownicy Korporacyjni: Nawiązanie kontaktu z pracownikami klienta, którzy znają reguły i procesy organizacji.
Osoby ds. Integracji i Istniejących Systemów: Współpraca z ekspertami odpowiedzialnymi za integrację ShopMaster z istniejącymi systemami klienta.

## Slide 7: Architektura i Technologie ShopMaSTER
Frontend i Backend:
  Frontend zostanie stworzony w React (JavaScript) dla responsywnego interfejsu użytkownika.
  Backend będzie oparty na Django (Python) dla skalowalności i bezpieczeństwa.
Baza Danych:
  Baza danych wykorzysta MySQL do przechowywania danych produktów, zamówień i klientów.
Komunikacja i Integracje:
  Komunikacja między frontendem a backendem opiera się na API RESTful.
  Integracje z systemami płatności elektronicznych wykorzystają API dostawców, takie jak PayPal i Stripe.
Założenia Architektoniczne:
  Priorytetem są skalowalność, wydajność i bezpieczeństwo danych.
  System buforowania (cache) przyspiesza przetwarzanie zapytań.

## Slide 8: Jakie wyzwania i ryzyka nas czekają?
Bezpieczeństwo Danych:
Ryzyko ataków hakerskich i wycieków danych, wymaga odpowiednich zabezpieczeń.
Integracje Zewnętrzne:
Potencjalne problemy podczas łączenia z systemami płatności i aplikacjami.
Skalowalność:
Konieczność utrzymania wydajności systemu przy wzroście użytkowników.
Zgodność Z Normami Klienta:
Niezgodność z wymaganiami korporacyjnymi klienta.
Terminy i Budżet:
Ryzyko opóźnień lub przekroczenia budżetu.
Zrozumienie Oczekiwań Klienta:
Konieczność jasnej komunikacji i dokumentacji oczekiwań.
Szkolenie i Wsparcie:
Dostarczenie skutecznego szkolenia i ciągłego wsparcia dla użytkowników.

## Slide 9
Czas Wytworzenia: Projekt ShopMaster może trwać od 6 do 9 miesięcy, zależnie od dokładnych wymagań.
Testowanie: Proces testowania potrwa około 1-2 miesięcy po implementacji.
Szkolenie: Szkolenie użytkowników zajmie od 2 do 4 miesięcy.
Należy pamiętać, że te okresy czasu są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od dokładnych wymagań projektu oraz tempa pracy zespołu.

## Slide 10: Elastyczność
Czas: Istnieje możliwość dostosowania harmonogramu projektu, ale z zachowaniem jasnych terminów dla kluczowych etapów.
Budżet: Rozważamy pewne elastyczne dostosowania budżetu, jednak zawsze kontrolujemy wydatki, aby nie przekroczyć ustalonych limitów.
Zakres: Możemy uwzględnić niewielkie zmiany w zakresie projektu, aby dostosować się do ewoluujących potrzeb klienta.
Niezależnie od elastyczności w tych obszarach, nie pozwalamy na obniżenie jakości projektu. Naszym priorytetem jest dostarczenie produktu najwyższej jakości, który spełni oczekiwania klienta.

## Slide 11: Potrzebny personel
Do realizacji projektu ShopMaster potrzebujemy następujących specjalistów:
Projektanci UI/UX: jedna osoba, komputer z narzędziami graficznymi.
Programiści (front-end i back-end): 4 osoby, komputery z odpowiednimi środowiskami programistycznymi.
Testerzy: 2 osoby, komputery z narzędziami do testowania.
Specjalista ds. bezpieczeństwa: 1 osoba, komputer z narzędziami do testowania i zabezpieczania oprogramowania.
Szkoleniowcy: 1 osoba, komputer z oprogramowaniem do tworzenia materiałów szkoleniowych.
Rola "zwinnego klienta" jest kluczowa i wymaga dostępu do komputera lub urządzenia z przeglądarką internetową. Ważne jest zapewnienie odpowiedniego wyposażenia dla efektywnej pracy nad projektem.

## Slide 12: Koszty
Koszty projektu ShopMaster wynoszą 800,000 PLN, uwzględniając stawkę godzinową 60 PLN i koszty stanowisk pracy. Proszę pamiętać, że są to szacunkowe koszty i mogą ulec zmianie w zależności od konkretnej implementacji projektu.

## Slide 13: Podsumowanie
Na podstawie naszych obecnych szacunków i planów, projekt ShopMaster jest przygotowany na okres 12 miesięcy realizacji, przy szacunkowych kosztach wynoszących 800,000 PLN. Warto zaznaczyć, że są to przybliżone liczby i istnieje możliwość ich dostosowania w trakcie dalszych etapów projektu. Nasza determinacja i zaangażowanie pozostają niezmienne, a celem jest osiągnięcie sukcesu projektu.